|  | Утверждено приказом по школе от 28.08.2012г. №90 (с изм. от 18.12.2014г. №162) |
| --- | --- |

ПРОГРАММА 
энергосбережения и энергетической эффективности
муниципального образовательного учреждения

«Старопольской средней общеобразовательной школы»

на  2012 – 2019 гг.

2014 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа энергосбережения и энергетической эффективности муниципального образовательного учреждения «Старопольской средней общеобразовательной школы» на 2012 – 2019 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности |
| Разработчики программы | Исполняющий обязанности директора МОУ «Старопольская СОШ» Базарная Т.А., ответственная за обслуживание отопительной системы Уткина Г.Н., ответственный за электрохозяйство Мальцев А.В. |
| Цель программы | Разработка стратегии развития деятельности учреждения, которая обеспечит эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), что соответственно снизит расход бюджетных средств учреждения на ТЭР; Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР учреждением; Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Задачи программы | 1. Снижение удельных величин потребления учреждением топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса; 2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); 3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет МОУ «Старопольская СОШ»; 4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов; 5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса; 6. Снижение затрат к 2019 году на приобретение школой тепло-энергоресурсов до 15%. |
| Ожидаемый результат | Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды; Снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях МОУ «Старопольская СОШ» Сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов; Формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе |
| Сроки реализации | 2012-2019 годы |
| Исполнители | Ответственные работники учреждения |
| Источники финансирования | Бюджет, внебюджетные средства |
| Контроль за выполнением | Администрация МОУ «Старопольская СОШ» |

Введение

Энергосбережение в учреждении  является актуальным и необходимым условием нормального функционирования школы, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволит добиться существенной экономии как ТЭР, так и бюджетных ресурсов учреждения.

Анализ функционирования учреждения показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Нерациональное использование и потери  энергии и воды приводят к потере тепловой энергии, электрической энергии и воды.  Соответственно это приводит:

- к росту «финансовой нагрузки» на бюджет МОУ «Старопольская СОШ»;

- к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР в здании школы, при полном удовлетворении потребителей – участников образовательного процесса в количестве и качестве ТЭР. Превратить энергоснабжение в возможность экономии бюджетных средств учреждения, которые будут использоваться на укрепление учебно-материальной базы школы.

Цель Программы и основные задачи:

Цели:

- Разработка стратегии развития деятельности учреждения, которая обеспечит эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), что соответственно снизит расход бюджетных средств учреждения на ТЭР;

- Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР учреждением;

- Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий

Задачи:

1. Снижение удельных величин потребления учреждением топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет МОУ «Старопольская СОШ»;

4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;

6. Снижение затрат к 2019 году на приобретение школой тепло-энергоресурсов до 15%.

Сроки и этапы реализации Программы

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2012 года по 2019 год.

Программа разделена на два основных этапа.

I этап – 2012-2015г.г.  Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и  малозатратные мероприятия.

II  этап  2015-2019 г.г.  Реализуются основные мероприятия Программы.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно при формировании бюджетной заявки.

Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление поощрений в пределах сэкономленных средств.

Основные направления деятельности:

1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности;

2. Реализация общих мероприятий энергосбережения;

3. Реализация проектов по энергосбережению;

4. Реализация проектов по сбережению тепла.

5. Работа с учащимися по энергосбережению.

Управление энергосбережением в учреждении

Технические проекты и мероприятия, представленные для участия в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация учреждения совместно с бухгалтерией определяет стратегию энергосбережения в учреждении. Обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований учреждения, финансируемых из бюджета.

Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования энергии осуществляется за счет:

-  средств муниципального бюджета и внебюджетных средств.

Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы.

Приоритетные технические направления организованных проектов

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители | Ожидаемый результат от реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | По мере необходимости | Администрация | Своевременное информирование участников образовательного процесса |
|  | Проведение подготовки квалифицированных кадров учреждения по вопросам энергосбережения, внедрению приемов оптимизации процесса потребления тепла и водоснабжения: 1.1. Проведение производственных совещаний при директоре школы с обслуживающим и техническим персоналом; 1.2. Проведение семинаров с педагогами школы по направлениям: - «Экономия ТЭР заведующих учебными кабинетами и мастерскими в рамках учебно-воспитательного процесса» - «Формирование у учащихся ответственного отношения по использованию ТЭР в школе» - «Возможности родительского лектория по формированию знаний по экономии ТЭР». | Ежегодно январь, август август сентябрь ноябрь | Директор Замдиректора по УВР Классные руководители | Обеспеченность компетентными людьми в области ресурсосбережения |
|  | Проведение плановых инструктажей по тепло-энерго-водосбережению учреждения | Ежегодно 1 раз в полугодие | Ответственный за охрану труда в школе, классные руководители | Снижение потребления тепло-водо-энергоресурсов на |
|  | Совещания при директоре по итогам контроля | Ежегодно с 2012-2019гг | Директор, замдиректора по УВР | Обеспеченность кадрами компетентными в области ресурсосбережения |
|  | Информирование по вопросам энергосбережения в ОУ: 4.1. Размещение материалов на сайте школы на отдельной странице http://staropole.ucoz.ru/index/ehlektrobezopasnost_obuchajushhikhsja/0-48 4.2. Изготовление памяток по экономии ТЭР в каждый учебный кабинет. | По мере необходимости | Ответственный по ведению сайта, администрация | Информированность участников образовательного процесса по вопросам энергосбережения |
|  | Проведение энергетических исследований | По мере необходимости | Контролирующие организации | Снижение потребления энергоресурсов |
|  | Осуществление еженедельной проверки работы приборов учета и состояния оборудования | Еженедельно | Ответственный по обслуживанию здания | Снижение потребления энергоресурсов |
|  | Своевременная передача данных показаний приборов учета | до 20 числа каждого месяца | Завхоз | Снижение потребления энергоресурсов |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | декабрь | Директор, гл. бухгалтер | Снижение потребления энергоресурсов |
|  | Обновление счётчиков учета потребляемого э/э | По мере необходимости | Завхоз, ответственный по обслуживанию здания | Снижение потребления энергоресурсов |
|  | Проведение анализа потребления энергоресурсов в школе | По триместрам | Завхоз | Снижение потребления энергоресурсов |
|  | Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | к НУГ | Обслуживающая организация | Снижение потребления энергоресурсов |
|  | Замена дверей. | 2014-2015гг | Директор, гл. бухгалтер | Снижение потребления энергоресурсов |
|  | Промывка систем отопления здания Учреждения. | к НУГ | Обслуживающая организация | Снижение потребления энергоресурсов |
|  | Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | По мере необходимости | Завхоз, ответственный по обслуживанию здания | Снижение потребления энергоресурсов |
|  | Регулирование системы отопления. | По мере необходимости | Ответственный по обслуживанию здания | Снижение потребления энергоресурсов |
|  | Замена оконных блоков на окна ПВХ, сберегающие тепло. | 2012-2015гг | Директор, гл. бухгалтер | Снижение потребления энергоресурсов |
|  | Ремонт крылец | 2015-2019гг | Директор, гл. бухгалтер | Снижение потребления энергоресурсов |

Заключение

Программа энергосбережения учреждения обеспечивает переход на энергоэффективный путь развития и минимальные затраты на ТЭР.

Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса в учреждении;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетичексих ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволит уменьшить бюджетные затраты в учреждении на приобретение ТЭР:

| Экономия ТЭР по видам | Затраты, тыс. руб. | Годовая экономия в натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. | Средний срок окупаемости | экономия относительно базового года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия, тыс. кВтч | 51,4 | 14,456 | 54,6 | 0,941 | 33 |
| Тепловая энергия, Гкал | 739,92 | 175,59 | 360,6 | 2,052 | 31 |
| Вода, м3 | 0,6 | 0,06 | 2,6 | 0,231 | 10 |
| Итого: | 791,92 | - | 417,8 | 1,895 | - |